办公室装修合同范本

甲方：                 　　乙方：

依照国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

第一条 工程概况及承包方式

工程名称：__________________

工程地点：__________________

工程承包方式：包工包料

工程概况：建筑面积xxx平方米。

承包范围：包人工、包部分材料、包工期、包安全文明施工、包施工质量。

第二条 合同价款：单价(不含税)，工程量由甲方验收合格确认后为准。

第三条 工期：

第四条工程质量标准：确保一次性验收合格标准，工程质保期两年。

第四条 工期

一、 工期说明：甲乙双方在确定竣工日期、移交日期及各项控制工期时，已充分考虑：

1、 配合发包人其他分包工程所需的合理时间;

2、 政府发布的可能影响工期的各种措施、规定或文件等;

3、 其它可能影响工期的各种因素

应按业主方审定的施工组织方案实施，保证质量，按时完工。

二、 工期调整：

1、 在施工过程中，甲方有权根据项目工程和其他各项专业承包工程的工期目标和实际进度，适当调整本合同工程的各阶段工期，乙方必须遵照执行。

2、 在发生下述事项时，乙方可向发包人提出工期延长申请：不可抗力;甲方供应的材料、设备未按双方约定的时间进场;甲方工程工期延误;甲方、设计单位对工程更改或变更对工期造成延误;本合同约定的或甲方同意工期顺延的其他情况。

三、 乙方应在上述情况发生当日起2日内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。乙方逾期不提出顺延工期的，视为放弃顺延工期的权利。

四、 根据本工程实际情况及业主强制要求，若因乙方原因发生工期拖延，甲方有权按照业主处罚数额双倍处罚。

第五条 进度款：

一、 甲乙双方以进场前业主最终确认的施工图纸为依据，计算进度款申请所需的工程量。

二、 预付款：合同签定十个工作日后，甲方向乙方按合同金额的支付工程预付款。

三、 工程进度款：每月按工程完成实际进度的支付工程进度款。

四、 工程全部完工经验收合格并向甲方交付全部工程资料时，甲方向乙方按合同金额的支付工程进度款。

五、 质保金：按结算价的x%预留作为工程质量保修金，质保期满后无息支付。

六、 工程施工过程中的设计变更、工程签证在进度款支付时不予以支付，一并并入工程结算。

七、 甲方付款前，乙方应提供相应金额之合法有效的专用发票;甲方付款至结算款总额的xx%之前，乙方应提供结算款总额的发票。

八、 乙方未违约的前提下，甲方无正当理由超过约定的支付时间不支付工程款，乙方可向甲方发出要求付款的通知，付款时间超过x工作日可停工。

第六条 其他条款：

1、 本合同正本x份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存x份。

2、 本合同双方约定双方签字、盖章后生效。

甲方：(公章)              乙方：(公章)

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

电话：                    电话：

开户银行：                开户银行：

账号：                    账号：

日期：20xx年xx月xx日